# Załącznik Nr 5 do SIWZ

# Oznaczenie sprawy: PN/UZP/01/2018

# Wzór umowy

zawarta w dniu  ………………..w Gliwicach, pomiędzy:

# Miastem Gliwice,  ul. Zwycięstwa 21,  44-100 Gliwice,

NIP: 6311006640,

w imieniu którego działa Adam Sarkowicz,

dyrektor 1 Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, ul. Zimnej Wody 8, 44-100 Gliwice

zwany dalej "Zamawiającym",

oraz

firmą: ……………………….., z siedzibą w …………………………………, wpisaną do rejestru ……., (…………………..),

zwaną w treści umowy "Jednostką Projektowania" reprezentowaną przez:

…………………………………………

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:

( 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Jednostka Projektowania zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:

# "Opracowanie dokumentacji technicznej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budowy obiektów

wraz  z zagospodarowaniem terenu szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego  w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8"

- W ramach ww. zadania Jednostka Projektowania zobowiązuje się do:

- uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego dla rozszerzonej koncepcji zabudowy oraz zagospodarowania terenu, warunkującej możliwość przystąpienia do zasadniczych prac projektowych oraz wykonanie dokumentacji w formie i ilości wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- złożenia w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę    i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych dla projektowanego zadania wraz z uzyskaniem akceptacji tego zgłoszenia, uzyskanie wszelkich materiałów wyjściowych oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń, zgłoszeń itp. aktów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych,

- pełnienia nadzorów autorskich przy realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostkę Projektowania

- współpraca z Zamawiającym na każdym etapie prac, przedstawienie ich zaawansowania na każde żądanie wraz ze składaniem miesięcznych raportów dotyczących planowanych nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego będących efektem prowadzonych prac projektowych.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2, został szczegółowo określony w dalszej części umowy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z opisem wykonania zamówienia stanowiącymi integralną część umowy - załączniki nr 1 do niniejszej umowy.

- Strony dokonały podziału przedmiotu zamówienia na części wraz  z określeniem kosztów i terminów realizacji w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

Obowiązki stron

- Zamawiający jest zobowiązany do:

- współpracy z Jednostką Projektowania w celu należytego wykonania przedmiotu umowy,

- udzielania Jednostce Projektowania wszelkich dostępnych mu informacji, niezbędnych do wykonania niniejszej umowy,

- zapłaty Jednostce Projektowania wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach określonych w § 5/§5* niniejszej umowy

- przygotowania,  na pisemny wniosek Jednostki Projektowania, pełnomocnictwa dla wskazanej osoby,

- przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowania, oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością.

- Jednostka Projektowania zobowiązuje się do:

- opracowania rozszerzonej koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu objętego zamówieniem             i przedstawienia jej Zamawiającemu w celu uzyskania pozytywnej opinii warunkującej możliwość przystąpienia do zasadniczych prac projektowych oraz wykonanie dokumentacji w formie i ilości wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- opracowania dokumentacji zgodnie z postanowieniami umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia oraz opinią Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym:

  - z ustawą Prawo Budowlane i obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy,

  - z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska,

  - z ustawą Prawo zamówień publicznych i obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo zamówień publicznych, co ma gwarantować bezpośrednie użycie tej dokumentacji w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie projektowanego zadania;

- wykonanie opracowań wstępnych niezbędnych do celów projektowych: inwentaryzacja, mapy do celów projektowych,

- uzyskania staraniem Jednostki Projektowania wszystkich wymaganych danych wyjściowych, inwentaryzacji, map (w tym map do celów projektowych) warunków technicznych, opinii, pozwoleń         i decyzji umożliwiających wykonanie robót objętych dokumentacją projektową, uzgodnień właścicieli       i użytkowników istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia, w tym z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Wydziałem Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego            w Gliwicach, Tauron Dystrybucja Oddział Gliwice, operatorami sieci teletechnicznych, Górnośląską Spółką Gazownictwa, PEC Gliwice, ZDM Gliwice itp.,

- przygotowania i zgłoszenia właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub akceptacji zgłoszenia wykonania robót budowlanych,

- opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- opracowanie projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.),

- wykonanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), ponadto sporządzenie ich zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego podziałem na poszczególne elementy,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego asortymentu robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla każdego asortymentu robót występującego w przedmiotowym zadaniu,

- zaopatrzenie dokumentacji projektowej, stanowiącej umowny przedmiot odbioru w pisemne oświadczenie, iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i opisem warunków zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie wykonanego przedmiotu zamówienia w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia na realizację projektowanego zadania, w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu pytania do Jednostki Projektowania,

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu pytania do Jednostki Projektowania za wyjątkiem sytuacji wskazanej w lit. k),

- opisania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 29-31d ustawy Prawo zamówień publicznych i opisem przedmiotu zamówienia oraz sporządzenie wykazu zastosowanych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia wraz ze wskazaniem co najmniej 2 producentów dla każdej pozycji, spełniających stawiane wymagania; wykaz ten ma być sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy; w dokumentacji należy określić wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, w szczególności:

    - adekwatne do przedmiotu zamówienia dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych;

    - wskazać wymogi w zakresie:

- poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,

- certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności,

- określonej wydajności bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości,

- określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,

- określonego opakowania i oznakowania,

- instrukcji użytkowania,

- procesów i metod produkcji na każdy etapie cyklu życia obiektów budowlanych,

- dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542 z późn. zm),

- określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,

- warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,

- metod i technik budowy,

- wszelkich pozostałych warunków technicznych,

- zawarcia na czas trwania niniejszej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)  Jednostki Projektowania obejmującego w swoim zakresie co najmniej szkody powstałe w związku z realizacją prac projektowych  objętych przedmiotem umowy, na sumę gwarantowaną nie niższą niż 450.000,00 zł (słownie:  czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

- zaopiniowania i uzgodnienia rozwiązań projektowych w zakresie dróg ewakuacyjnych i rozwiązań ppoż. ze specjalistą do spraw przeciw-pożarowych,

- zawarcia aneksu do umowy, przedłużającej termin sprawowania nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust.2 lit c), w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 roku

- sporządzenie plików w formacie PDF, o którym mowa w § 3 ust.1 przy uwzględnieniu wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.0. (WCAG 2.0.) na poziomie aa.

- Jednostka Projektowania będzie informowała Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się                     z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez Jednostkę Projektowania.

- W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowana jest zobowiązana do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich,  na wniosek Zamawiającego.

- Prace projektowe w rozumieniu zapisów niniejszej umowy obejmują wykonanie kompletnego projektu budowlanego, projektu wykonawczego, innych projektów dotyczących zadania, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, rysunków, szkiców i innych dokumentów, o których mowa w § 3 ust.1, a także dokonanie wszelkich innych prac              i czynności koniecznych do uzyskania przewidzianych prawem aktów administracyjnych uprawniających do rozpoczęcia robót budowlanych oraz prac i czynności umożliwiających wykonanie obiektu budowlanego na podstawie rezultatu prac projektowych.

- W zakres zamówienia wchodzi również opracowanie i złożenie kompletnych wniosków z załącznikami           o wydanie następujących decyzji:

- o środowiskowych uwarunkowaniach,

- pozwolenia wodnoprawnego,

- o warunkach prowadzenia robót (w zakresie ochrony środowiska),

- o pozwoleniu na realizację inwestycji lub pozwoleniu na budowę,

- na wycinkę drzew i krzewów,

- innych nie wymienionych decyzji lub zgłoszeń robót, o ile zajdzie taka potrzeba oraz uzyskanie ww. decyzji, jak również uzyskanie wszelkich innych aktów administracyjnych niezbędnych do kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot opracowywanej dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń na rozbiórkę, przyjęcie zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych i decyzji właściwych organów, niezbędnych do prawidłowej realizacji  robót budowlanych oraz dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi czynności wobec osób trzecich w imieniu Zamawiającego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomień itp.) z wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego,

-  o ile decyzje te są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji  robót budowlanych.

- Jednostka Projektowania w terminach uzgodnionych z Zamawiającym zorganizuje posiedzenia Rad Technicznych (w tym rady techniczne w terenie) z udziałem zainteresowanych stron maksymalnie co 30 dni. Jednostka Projektowania ustali strony i zawiadomi je o terminie Rad Technicznych. Pierwsza Rada Techniczna winna odbyć się w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Jednostka Projektowania sporządzi protokoły z posiedzenia Rad Technicznych i prześle do siedziby Zamawiającego w  wersji elektronicznej, w terminie do 7 dni od dnia posiedzenia. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu może wnieść uwagi, które Jednostka Projektowania uwzględni w protokole i ponownie przekaże Zamawiającemu protokół do akceptacji. Nie wniesienie uwag przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację treści protokołu. Po upływie powyższego terminu Jednostka Projektowania zobowiązana jest do przesłania oryginału protokołu do siedziby Zamawiającego i do pozostałych uczestników Rady.

- W trakcie pozyskiwania przez Zamawiającego decyzji administracyjnych, Jednostka Projektowania zobowiązana jest na każde żądanie Zamawiającego udzielać w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wszelkich informacji, wyjaśnień i uzupełnień do opracowywanych materiałów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania Jednostce Projektowania, w trakcie realizowania przedmiotu umowy, szczegółowych terminów realizacji poszczególnych prac lub usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy.

- Jednostka Projektowania jest zobowiązana do składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na każde wezwanie Zamawiającego oraz na 3 dni robocze przed każdą Radą Techniczną.

- W okresie rękojmi na prace projektowe, na etapie realizacji robót budowlanych, Jednostka Projektowania uwzględni w projekcie uzasadnione i możliwe do realizacji  przedłożone przez Zamawiającego.

- Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą od dnia rozpoczęcia robót do dnia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

- Zakres nadzoru autorskiego obejmuje m.in. czynności określone w art.20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm), w szczególności:

- czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych              z dokumentacją i obowiązującymi przepisami;

- uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji;

- uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,

- udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze inwestycji.

§ 3

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Kompletną dokumentację wymienioną § 1 ust. 2 Jednostka Projektowania opracuje i dostarczy w następującej formie i ilości:

- projekt budowlany uwzględniający wszystkie branże - 6 egzemplarzy, w tym załączniki do wniosku         o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (4 egzemplarze) lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla projektowanego zadania (2 egzemplarze),

- projekty wykonawcze dla każdej z branż w oddzielnych teczkach - 4 egzemplarze;

- kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż w oddzielnych teczkach - 2 egzemplarze;

- przedmiary robót dla każdej z branż w oddzielnych teczkach - 4 egzemplarze;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej z branż w oddzielnych teczkach -                4 egzemplarze;

- część formalno-prawna - oryginały w osobnej teczce w 1 egzemplarzu niżej wymienionych dokumentów:

  - wykaz opracowań stanowiących kompletną dokumentację,

  - opracowań wstępnych niezbędnych do celów projektowych,

  - warunków technicznych,

  - badań, opinii i uzgodnień,

  - decyzji administracyjnych, wraz z wnioskami o wydanie tych decyzji,

  - zgody właścicieli, dzierżawców i zarządców terenów na wejście w teren i na lokalizację na ich terenie obiektów budowlanych,

  - uwierzytelnione kopie uprawnień projektantów i sprawdzających (lub uwierzytelnione kopie),

  - karty uzgodnień międzybranżowych, podpisane przez projektantów, sprawdzających                             i rzeczoznawców dokonujących uzgodnień dokumentacji;

  - oświadczeń projektantów i sprawdzających, iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

  - oświadczenie Jednostki Projektowania o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną.

- część formalno-prawna - uwierzytelnione kopie wyżej  wymienionych dokumentów w osobnej teczce   w 1 egzemplarzu,

- wykaz zastosowanych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia,

- wersję elektroniczną wskazaną w literze a) - i), pliki z uwzględnieniem wytycznych dla dostępności internetowych 2.0. (WCAG.2.0.) na poziomie a.a. na płycie CD w 2 egzemplarzach

- kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub kompletne zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla projektowanego zadania:

  - oryginał (zgodnie z ust. 3) - w 1 egzemplarzu;

  - kopia (zgodnie z ust. 4)  - w 1 egzemplarzu.

- Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Jednostka Projektowania wykona na żądanie Zamawiającego za dodatkową opłatą według kosztów wykonania.

- W terminie określonym w § 4 ust. 1 lit. a) i b) Jednostka Projektowania zobowiązana jest do złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych wraz z niezbędnymi załącznikami w Wydziale Architektury i Budownictwa poprzez Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

- Pozostałą dokumentację projektową, o której mowa w ust. 1 lit. a) - j) należy złożyć w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8 - Sekretariat Szkoły wraz z kopią wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Dokumentacja winna być przekazana "Protokołem przekazania dokumentacji" wyszczególniającym wszystkie elementy przekazywanej dokumentacji określone w ust. 1 lit. a) - j) wraz ze wskazaniem, które dokumenty są przekazywane do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 lit a) - j) będzie uważany za złożenie niekompletnej dokumentacji Zamawiającemu, z uwzględnieniem ust. 8 i  § 7 ust. 5.

- Po przekazaniu dokumentacji zgodnie z ust. 1 lit. a) - j) Zamawiający kwituje jej przyjęcie. Pokwitowanie przez Zamawiającego przyjęcia dokumentacji nie jest równoznaczne z odbiorem tej dokumentacji.

- Odbiór przez Zamawiającego dokumentacji nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz uzyskaniu innych aktów administracyjnych niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania. Odbiór dokumentacji nastąpi poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, z zastrzeżeniem ust. 8 , przy czym Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości i poprawności odebranej dokumentacji.

- Jednostka Projektowania ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej dokumentacji                       z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec czego protokół przekazania,             o którym mowa w ust. 4 oraz protokół odbioru o którym mowa w ust. 6, nie są dokumentami potwierdzającymi poprawność wykonania dokumentacji.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego występowania wad w dokumentacji należy traktować jako złożenie niekompletnej dokumentacji poprzez Jednostkę Projektowania. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru dokumentacji do czasu usunięcia przez Jednostkę Projektowania wad, o których mowa w § 7.

- Dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa w ust.1 nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad przekazywanego opracowania lub przyjętych przez Jednostkę Projektowania błędnych rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń z tego samego tytułu.

§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem że:

  - przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 2 lit. a):……………..

  - przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 2 lit. a) i b) i § 3 ust. 1 lit. a)-j):……………..

  - zakończenie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i b) i § 3 ust. 1 lit. a) - j) umowy tj. przekazanie decyzji o pozwoleniem na budowę i innych wymaganych przepisami pozwoleń umożliwiajacych odbiór dokumentacji zgodnie z § 3 ust. 6: 15 listopada 2018 roku,

  - sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa  w § 1 ust. 2 lit. c) umowy do dnia zakończenia prac Komisji odbioru końcowego robót budowlanych, w której Jednostka Projektowania będzie brała udział, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 lit. p) umowy.

( 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto: ……………..zł, powiększoną o podatek VAT w wysokości ……………zł, co daje kwotę brutto w wysokości: ……………………..zł (słownie: ………………...zł), w tym:

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ( 1 ust. 2 lit. a) i b) ustala się w wysokości brutto: …………….zł (słownie ……………….zł), na którą składa się kwota netto w wysokości: ……………….zł oraz podatek VAT w wysokości ………………..zł (słownie: ………………zł),

- wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w ( 1 ust. 2 lit. c)  ustala się w wysokości brutto: …………….zł (słownie ……………….zł), na którą składa się kwota netto w wysokości: ……………….zł oraz podatek VAT w wysokości ………………..zł (słownie: ………………zł),

- Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem ust. 10.

- W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę ubezpieczeniom społecznym Projektowania, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy.

- Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne.

- Lista o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

- Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń.

- Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenie do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektowania, zostaną przedstawione nierzetelnie dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.

- Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektowania.

- Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 2, a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 Jednostka Projektowania, do dnia podpisania aneksu, zobowiązana jest do wystawienia faktury VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Fakturę korygującą VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Jednostka Projektowania wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie.

- Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ.

- W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Jednostki Projektowania ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Jednostki Projektowania do zwrotu nienależnego świadczenia.

- Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Jednostki Projektowania w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto.

( 5*

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość należną Jednostce Projektowania, ustala się na kwotę: ……………...zł (słownie: ……………………..zł), w tym:

- wynagrodzenie stanowiące wartość należną Jednostce Projektowania za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ( 1 ust. 2 lit. a) i b) ustala się w kwocie: …………….zł (słownie ……………….zł),

- wynagrodzenie stanowiące wartość należną Jednostce Projektowania za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ( 1 ust. 2 lit. c) ustala się w kwocie: …………….zł (słownie ……………….zł).

- Całkowita wartość umowy wynosi: …………….. zł (słownie: ……………zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: ………..zł (słownie: …………..zł), w tym:

- wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w ( 1 ust. 2 lit. a) i b): …………….zł (słownie ……………….zł), wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający ……………..zł (słownie: …………. zł),

- wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w ( 1 ust. 2 lit. c): …………….zł (słownie ……………….zł), wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający ……………..zł (słownie: …………. zł).

- W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektowania, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy.

- Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne.

- Lista o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

- Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń

- Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenie do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektowania, zostaną przedstawione nierzetelnie dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.

- Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektowania.

- Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartosci umowy wymaga formy aneksu.  W przypadku zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji - całkowitej wartości umowy na skutek okoliczności, o których mowa         w ust. 3 Jednostka Projektowania, do dnia podpisania aneksu, zobowiązana jest do wystawienia faktury          w dotychczasowej wysokości. Fakturę korygującą do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Jednostka Projektowania wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie i całkowitą wartość umowy.

- Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ.

- W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc,            a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Jednostki Projektowania ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Jednostki Projektowania do zwrotu nienależnego świadczenia.

- Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Jednostki Projektowania w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie całkowitej wartości umowy, o której mowa w ust. 2.

( 6

Tryb fakturowania i forma zapłaty

- Rozliczenie dotyczące wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w ( 5 ust. 1/ ( 5* ust. 1 nastąpi  w dwóch etapach:

# I etap - wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ( 1 ust. 2 lit. a) i b)

Za prawidłowe opracowanie dokumentów, o których mowa w w ( 3 ust. 1 i złożenie właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych, Jednostka Projektowania otrzyma zapłatę w wysokości wynagrodzenia wskazanego w ( 5 ust. 1 lit. a)/ ( 5* ust. 1 lit. a) z zastrzeżeniem w ( 8/( 8*, po dostarczeniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu zgłoszenia.

# II etap - pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w ( 1 ust. 2 lit. c)

Rozliczenie za pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego nastąpi płatnością jednorazową, fakturą końcową złożoną u Zamawiającego po zakończeniu prac Komisji odbioru końcowego, w której Jednostka Projektowania będzie brała udział.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru dokumentacji podpisany przez obydwie strony  wraz z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę lub przyjęcie bez uwag zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla projektowanego zadania.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej za prowadzenie nadzoru autorskiego będzie protokół odbioru końcowego  i przekazania do użytkowania zrealizowanej inwestycji oraz zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru karta potwierdzenia nadzoru autorskiego.

- Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury i kompletu dokumentów stanowiących podstawę wystawienia danej faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowania w banku: ........................................ nr rachunku: ..................................., NIP …………………..

- Fakturę należy wystawić na: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640.     Na fakturze należy umieścić w polu „odbiorca", "adresat" lub w dowolnym innym miejscu informację: I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego, ul. Zimnej Wody 8, 44-100 Gliwice.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

- Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

- *** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła zostanie on potrącony z wynagrodzenia należytego Jednostki Projektowania.

- *** W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, z tytułu zawartej umowy, Jednostka Projektowania przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Jednostki Projektowania. Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

( 7

Wady w dokumentacji

- O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadamia Jednostkę Projektowania, która zobowiązuje się usunąć wady nieodpłatnie i niezwłocznie  od otrzymania zawiadomienia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji wynikające z usuwania wad, o którym mowa w ust. 6  w projekcie budowlanym będą wprowadzane przez Jednostkę Projektowania w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Zmiany w pozostałych opracowaniach będą wprowadzane przez Jednostkę Projektowania tylko w formie suplementu sporządzonego w formie i ilościach wskazanych w ( 3 ust. 1. Jednostka Projektowania pisemnie poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach wprowadzanych                          w dokumentacji.

- Jeżeli usuniecie wad wiąże się z koniecznością zmiany wydanych decyzji, o których mowa ( 2 ust. 7 niniejszej umowy lub koniecznością uzupełnienia wniosków o ich wydanie, Jednostka Projektowania jest zobowiązana w terminie, o którym mowa w ust. 1 do złożenia suplementu lub zmienionego projektu budowlanego właściwemu organowi.

- W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad.

- Stwierdzenie przez organy wydające decyzje administracyjne i inne akty administracyjne wskazane w § 2 ust. 7 niniejszej umowy braków w złożonych wnioskach o ich wydanie, potwierdzonego odpowiednim postanowieniem lub wezwaniem do usunięcia wad, braków lub błędów, zgodnie z § 3 ust. 4, należy traktować jako złożenie niekompletnego wniosku przez Jednostkę Projektowania.

- Przez wadę rozumie się w szczególności:

  - niezgodność przedmiotu odbioru z ustawą Prawo zamówień publicznych,

  - niezgodność przedmiotu odbioru z przedmiotem zamówienia wskazanym w § 1,

  - braki w przedmiocie odbioru,

  - błędy w dokumentacji,

  - niekompletność dokumentacji,

  - rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na opracowanie projektowe,

  - powoływanie się w opracowaniu projektowym na nieobowiązujące akty prawne.

- Wszelkie niekonsekwencje wynikające z błędów projektowych będących skutkiem niewłaściwego rozpoznania terenu, w tym w szczególności podłoża, oddziaływania prowadzenia robót budowlanych na sąsiadujące z przedmiotowym zamierzeniem  obiekty, spoczywają na Jednostce Projektowania.

§ 8

Kary umowne

- Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.

- Jednostka Projektowania jest odpowiedzialna za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowiązań umownych.

- Jednostka Projektowania zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Jednostka Projektowania - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;

  - za opóźnienie w wykonaniu przedstawienia rozszerzonej koncepcji zabudowy, o której mowa w w § 2 lit. a) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po terminie, o którym mowa w § 4 lit. a) do dnia jej przekazania przez Jednostkę Projektowania;

  - za opóźnienie w wykonaniu I etapu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozumiane jako nie zrealizowanie kompletnego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i b) i § 3 ust. 1 a) - j) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) do dnia przekazania przez Jednostkę Projektowania kompletnej dokumentacji, którą Zamawiający odbierze za protokołem;

  - za opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w § 7, stwierdzonych po odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust 2 lit. a) i b) i § 3 ust.1 w czasie rękojmi - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 5%;

  - za opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie wykonanego przedmiotu umowy (obowiązek określony w § 2 ust. 2 lit. k), l)) - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) i b) za każdy dzień opóźnienia ale nie więcej niż 5%

  - za wady w opracowaniu projektowym ujawnione na etapie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujące dla Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w szczególności w postaci:

    - konieczności wstrzymania robót powyżej 30 dni,

    - konieczności udzielenia zamówienia pozwalającego na prawidłowe ukończenie robót,

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

  - za opóźnienie w przystąpieniu do czynności pełnienia nadzoru autorskiego - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, lit. b) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do sprawowania nadzoru autorskiego oraz w każdym przypadku naruszenia przez Jednostkę Projektowania zasad określonych w § 2 ust. 2 15-17 w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, lit. b);

  - w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 9 ust. 6 lub 7 Jednostka Projektowania zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

  - w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Jednostki Projektowania zgodnie z § 2 ust. 2 lit. n) - w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

- Jednostka Projektowania wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktury za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowania karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Jednostkę Projektowania z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za prace, do których Jednostka Projektowania nie przystąpiła.

- W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Jednostce Projektowania wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie dokonanej przez obie strony ocenie zaawansowania prac projektowych na dzień przerwania tych prac.

- Wykonane prace podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego.

- Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 3 lit. b) - h) nie przekroczy 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 3 i ust. 5 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary określone w ust. 3 i ust. 5 nie pokrywają ich szkód.

- Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiającego stają się natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie.

- W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Jednostki Projektowania, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

§ 8*

Kary umowne

- Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.

- Jednostka Projektowania jest odpowiedzialna za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowiązań umownych.

- Jednostka Projektowania zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Jednostka Projektowania - w wysokości 10% wartości należnej Jednostce Projektowania, o którym mowa w § 5* ust. 1, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający;

  - za opóźnienie w wykonaniu przedstawienia rozszerzonej koncepcji zabudowy, o której mowa w w § 2 lit. a) w wysokości 0,05 % wartości należnej Jednostce Projektowania, o którym mowa w § 5* ust. 1 lit. a) powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po terminie, o którym mowa w § 4 lit. a) do dnia jej przekazania Zamawiającemu przez Jednostkę Projektowania, ale nie wiecj niż 5%;

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozumiane jako nie zrealizowanie kompletnego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i b) i § 3 ust. 1 a) - j) w wysokości 0,05% wartości należnej Jednostce Projektowania, o którym mowa w § 5* ust. 1, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) do dnia przekazania przez Jednostkę Projektowania kompletnej dokumentacji, którą Zamawiający odbierze za protokołem, ale nie więcej niż 5 %;

  - za opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w § 7, stwierdzonych po odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust 2 lit. a) i § 3 ust.1 w czasie rękojmi - w wysokości 0,05% wartości należnej Jednostce Projektowania, o którym mowa w § 5* ust. 1, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie wykonanego przedmiotu umowy (obowiązek określony w § 2 ust. 2 lit. k), l)) - w wysokości 0,05% wartości należnej Jednostce Projektowania, o którym mowa w § 5* ust. 1, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 5%,

  - za wady w opracowaniu projektowym ujawnione na etapie realizacji robót oraz w okresie rękojmi           i gwarancji na roboty budowlane, skutkujące dla Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w szczególności w postaci:

    - konieczności wstrzymania robót powyżej 30 dni;

    - konieczności udzielenia zamówienia pozwalającego na prawidłowe ukończenie robót,

w wysokości 10% wartości należnej Jednostce Projektowania, o którym mowa w § 5* ust. 1, powiększonej o podatek VAT,

  - za opóźnienie w przystąpieniu do czynności pełnienia nadzoru autorskiego - w wysokości 1% wartości należnej Jednostce Projektowania, o którym mowa w § 5* ust. 1, powiększonej o podatek VAT za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do sprawowania nadzoru autorskiego oraz w każdym przypadku naruszenia przez Jednostkę Projektowania zasad określonych w § 2 ust. 2 15-17 w wysokości 1% wartości należnej Jednostce Projektowania, o którym mowa w § 5* ust. 1, powiększonej o podatek VAT,

  - w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 9 ust. 6 lub 7 Jednostka Projektowania zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości należnej Jednostce Projektowania, o którym mowa w § 5* ust. 1, powiększonej o podatek VAT

  - w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Jednostki Projektowania zgodnie z § 2 ust. 2 lit. n) - w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

- Jednostka Projektowania wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktury za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowania karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Jednostkę Projektowania z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20 % wartości należnej Jednostce Projektowania, za prace, do których Jednostka Projektowania nie przystąpiła.

- W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Jednostce Projektowania wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie dokonanej przez obie strony ocenie zaawansowania prac projektowych na dzień przerwania tych prac.

- Wykonane prace podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego.

- Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 3 lit. b) - g) nie przekroczy 10% całkowitej wartości należnej Jednostce Projektowania, o której mowa w § 5* ust. 1, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 3 i ust. 5 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary określone w ust. 3 i ust. 5 nie pokrywają ich szkód.

- Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiającego stają się natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie.

- W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Jednostki Projektowania, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potraceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

( 9

Prawa autorskie

- Z chwilą przekazania przez Jednostkę Projektowania dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe na wskazanych polach eksploatacji:

  - prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;

  - prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolna techniką, w szczególności techniką cyfrową;

  - prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

  - prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła (utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

  - prawo do tworzenia papierowej wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne;

  - prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych;

  - prawo wykorzystywania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy;

  - prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu);

  - prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;

  - prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła (utworu);

  - prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach wraz z prawem włączania dzieła (utworu) lub ich fragmentów do innych utworów       i tworzenia opracowań (abstraktów);

  - wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najem dzieła (utworu) w tym przekazywanie jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;

  - prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1/§ 5* ust. 1 zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zależnych.

- Jednostka Projektowania udziela zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie praw autorskich osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia                 o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań.

- Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawiania utworu lub jego części do odbioru Zamawiającego.

- Wykonywanie przez zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa nie uprawnia Jednostki Projektowania do żądania dodatkowego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1/§ 5* ust. 1.

- Jednostka Projektowania zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących jej praw autorskich do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja.

- Jednostka Projektowania zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictwa do wykonywania jej autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa o treści jak w ust. 3.

( 10

Rękojmia

- Jednostka Projektowania udziela Zamawiającego rękojmi na wykonaną dokumentację, o której mowa w § 1 ust.2 lit. a) i b) niniejszej umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.2 lit. a) i b) do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 60 miesięcy, licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji.

- W okresie rękojmi Jednostka Projektowania zobowiązana jest do nieodpłatnego i niezwłocznego usunięcia wszelkich wad opracowania projektowego na każde żądanie Zamawiającego od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić dłuższy  termin usunięcia wad.

- W przypadku nie usunięcia przez Jednostkę Projektowania zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Jednostki Projektowania, na jej koszt - po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowania. W takim przypadku Zamawiający nie traci jakichkolwiek uprawnień udzielonych przez Jednostkę Projektowania z tytułu rękojmi.

§ 11

Przedstawiciele Stron i adresy do doręczeń

- Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 lit. d) upoważni odrębnym pismem nw. przedstawiciela Jednostki Projektowania do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach formalno-prawnych i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji technicznej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budowy obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8"

- Do kierowania pracami projektowymi Jednostka Projektowa wyznacza ………………………........................

tel.: ……………………………..

- Ze strony Jednostki Projektowania przedmiot umowy będzie realizowany przez zespół projektowy:

  - projektanta w branży architektonicznej (Kierownika Projektu) w osobie: ………………………………… tel: …………….

  - projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………………………………… tel: ………..

  - projektanta w branży sanitarnej w osobie: …………………………………………………tel.:……………

  - projektanta w branży elektrycznej w osobie: …………………………………………… tel.:……………..

  - projektanta w branży drogowej w osobie: ……………………………………………… tel.:……………..

  - projektanta w branży niskoprądowej w osobie: ……………………………………………… tel.:……………

  - kosztorysanta w osobie: …………………………………………………… tel.:……………

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: ………………………….. tel.:………………………., ( w razie nieobecności - osoba pełniąca zastępstwo).

- Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną pod te adresy za skutecznie doręczoną:

  - Zamawiający: adres siedziby: ……………………. faks:, email…………….

  - Jednostka Projektowania: adres siedziby ……………………, faks: …………….. email: ………………..

12

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

  - wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych - w tym przypadku Jednostce Projektowania przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy,

  - wszczęcie postępowania  likwidacyjnego Jednostki Projektowania - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie,

  - zajęcia składników majątkowych Jednostki Projektowania mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie,,

  - gdy Jednostka Projektowania nie rozpoczęła w umówionym terminie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo wezwania Zamawiającego - po wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu do podjęcia prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu,

  - gdy Jednostka Projektowania przerwała z własnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu,

  - gdy Jednostka Projektowania uchyla się od obowiązku usunięcia wad zgodnie z § 7 - po wyznaczeniu dodatkowego terminu,

  - gdy Jednostka Projektowania uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania się z Zamawiającym        i Wykonawcą (w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego), w terminie 30 dni od otrzymania wezwania do kontaktu z Zamawiającym i Wykonawcą,

  - gdy Jednostce Projektowania co najmniej trzykrotnie naliczono karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 3. lit. b) - e)/§ 8* ust. 3 lit. b) - e) - w terminie 20 dni od dnia naliczenia przedmiotowej kary po raz trzeci oraz naliczenia kolejnej kary,

        - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać pisemne uzasadnienie.

        - W przypadkach określonych w ust. 1 lit. b) - h) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym (ust. 2 stosuje się odpowiednio).

        - W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Zamawiający może wraz z oświadczeniem o odstąpieniu lub wypowiedzeniu złożyć oświadczenie o nabyciu praw autorskich, o których mowa w § 9 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustaloną w oparciu o formularz ofertowy. Brak uzgodnienia ceny nie wpływa na skuteczność przejęcia praw autorskich. W przypadku złożenia oświadczenia o nabyciu praw autorskich odstąpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia pełnomocnictw, o których mowa w § 9.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Jednostka Projektowania wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie co stanowi  kwotę: ………………… zł (słownie: ……………….).

- Na kwotę wskazaną w ust. 1 składa się:

  - kwota zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit.2 a) i b):……………….. (słownie: ……………….);

  - kwota zabezpieczenia należytego wykonania nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit.c:  ……………….. (słownie: ……………….);

- 70 % kwoty wskazanej w ust. 2 pkt 1) zostanie zwrócone  w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i b) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostała część kwoty wskazanej w ust. 2 pkt 1) tj. 30 %, stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- 100% kwoty wskazanej w ust. 1 pkt 2) zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. c) i uznana przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 14

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji technicznej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budowy obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8" (oznaczenie sprawy: PN/UZP/01/2018) na podstawie, której dokonano wyboru Jednostki Projektowania.

- Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

  - konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

- działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron umowy;

- za przejawy siły wyższej Strony uznają w szczególności:

  - klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,,

  - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,

  - działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,

  - strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,

- przedłużenia terminu realizacji inwestycji,

- nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenie gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejście w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień organów administracji i innych przedmiotów wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d) i podmiotów wydających decyzje wskazane w § 2 ust. 7, które to terminy nie wynikają z powodu zwłoki powyższych organów i podmiotów,

- wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

- przedłużenia realizacji zadania inwestycyjnego wykonywanego w opraciu o dokumentację techniczną stanowiącą przedmiot niniejsze umowy.

  - rezygnacja z wykonania części usługi - ograniczenie zakresu usługi wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz    z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje;

  - zmiana przedstawicieli uczestników zespołu projektowania (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:

- zmiany przedstawicieli Jednostki Projektowania w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Jednostki Projektowania, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji technicznej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budowy obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8" (oznaczenie sprawy: PN/UZP/01/2018) oraz przedłożenia przez Jednostkę Projektowania dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego;

  - zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (bez zmiany wynagrodzenia);

  - w przypadku gdy Jednostka Projektowania w trakcie wykonywania umowy będzie miała dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd Miejski w Gliwicach, zostanie zawarty aneks do niniejsze umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia);

  - Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6)* Zmiana wynagrodzenia całkowitej wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz  w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy.

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Jednostka Projektowania powinna dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.

- Jednostce Projektowania nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§ 15

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane.

- Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez są właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Jednostka Projektowania wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Jednostce Projektowania przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania**.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

  - Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia,

  - Załącznik nr 2 - harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy,

  - Załącznik nr 3 - wzór zastosowanych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia,

  - Załącznik nr 4 - formularz cenowy

  - Załącznik nr 5 - karta nadzoru autorskiego

# Zamawiający:                                                                         Jednostka Projektowania

……………………………..                                                    ………………………………………

* dotyczy transakcji w wyniku których podatek zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający

# ** dotyczy osób fizycznych

*** dotyczy umów na świadczenie usług zawartych z kontrahentem zagranicznym.